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[bookmark: _Hlk187680928_Копия_1][bookmark: _Hlk187679610][bookmark: _Hlk187673091][bookmark: _Hlk217919363]Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «ЮрЛицо_003»», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Директор_003, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Трубухов Олег Семенович, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.    Подрядчик обязуется выполнить комплекс ремонтно-отделочных работ, по адресу: г Санкт-Петербург, Петровская наб, д 4, кв 3 (далее –Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, согласно условиям Договора и приложений к нему.
1.2.  Работы выполняются Подрядчиком силами своих сотрудников и/или с правом привлечения третьих лиц, имеющих надлежащую квалификацию и необходимые разрешения, и допуски на осуществление работ. Ответственность за действия (привлечённых третьих лиц) Субподрядчиков несет Подрядчик.
1.3.   Под Работами понимаются – все Работы (весь объем Работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями, дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
1.4.  Под этапами Работ понимается - часть Работ (часть объема Работ), подлежащая выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями, дополнительными соглашениями и, передаваемая Заказчику по Акту о приемке этапа выполненных Работ, в определённый период времени, предусмотренный Договором.
1.5.  Объем, содержание, стоимость Работ, по настоящему Договору, определяются в Смете (Приложение №1 к настоящему Договору), приложениях № 5, 6, Техническом задании, по ценам, определенным в Прейскуранте Подрядчика на виды Работ (Приложение №2 к настоящему Договору). Прейскурант (Приложение № 2 к настоящему Договору) действителен в течение срока действия настоящего Договора, указанного в п. 5.5.2
1.6.  Изменение и (или уточнение) объема и/или содержания Работ, стоимости и сроков, а также иных условий Договора, которые согласуют Стороны, допускается в форме приложений, Дополнительных соглашений к настоящему Договору и/или акта учета дополнительных работ, а также, путем направления Заказчиком сообщений, подтверждающих производство дополнительных работ. В случае если работы выполняются с усложнением (высотные работы (высота потолков более 3м), стесненные условия труда (выполнение работ в помещении, площадь которого менее 3м2), работы с дорогостоящим материалом и т.д.)) Подрядчик оставляет за собой право применения к таким работам повышающего коэффициента, в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 2).
1.7.  Под дополнительными Работами понимается - Работы, не предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с согласованным Заказчиком Актом учета дополнительных работ или Дополнительным соглашением или путем направления Заказчиком сообщений, подтверждающих производство дополнительных работ, посредством использования мессенджера WhatsAPP, согласно п. 11.3.1. Договора по стоимостям, указанным в Прейскуранте на виды Работ (Приложение № 2).
1.8.  При необходимости проведения дополнительных Работ, не предусмотренных настоящим Договором, при определении их стоимости Стороны руководствуются Прейскурантом на виды Работ (Приложение № 2 к настоящему договору).
1.9.  Под скрытыми Работами понимаются Работы, скрываемые последующими Работами и\или конструкциями, оформленные соответствующим Актом, подписанным представителями Сторон. Качество и точность таких Работ невозможно определить после выполнения и монтажа последующих Работ и конструкций.
1.10.  Под Технической и Исполнительной документацией понимается Смета, Акты об освидетельствовании скрытых Работ, Акты выполненных Работ (этапа Работ), акты спец-монтажа.
1.11.  Под Техническим заданием и/или Проектной документацией понимается документ, содержащий главные требования Заказчика к Работам, в котором определен перечень условий, согласно которым будут осуществляться Работы. Техническое задание включает в себя условия и порядок проведения работ, цель, основные задачи и принципы, ожидаемые результаты. Техническое задание может включать в себя дизайн-проект помещения, схемы разводки электрики, схемы водоснабжения и водоотведения, и иная специализированная проектная документация, предоставленная Заказчиком Подрядчику.
1.12.  Под Материалами понимаются - материальные ресурсы (черновые и чистовые), используемые при выполнении Работ по настоящему Договору. Качество материалов должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ. Заказчик может приобрести материалы, как черновые, так и чистовые самостоятельно или приобрести данные материалы привлекая Подрядчика. В случае приобретения материалов Заказчиком самостоятельно, Подрядчик не несет ответственности за качество таковых материалов и возможные последствия их использования при проведении Работ по Договору.
1.13.  Под Расходными материалами понимаются-принадлежности, инструменты и оснастка (ведра, краски, щетки малярные, шпатели, валики малярные, емкости для хранения жидких и сыпучих материалов, и т.п.), которые являются потребляемыми и используемые Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору. Расходные материалы по Договору приобретаются Заказчиком самостоятельно либо, в случае приобретения их Подрядчиком, Заказчиком компенсируется их полная стоимость на основании первичных финансовых документов. В случае приобретения расходных материалов Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за качество данных расходных материалов.
1.14.  Бонусная программа - программа вознаграждения Заказчика, построенная на системе накопления и использования бонусов.
1.15.  Бонусы - виртуальные условные единицы, начисляемые Заказчику при совершении оплаты выполненных работ по Договору.
1.16.  Партнер Подрядчика - организация/индивидуальный предприниматель, осуществляющий самостоятельную предпринимательскую деятельность и находящийся, в момент обращения Заказчика в рамках бонусной программы, в договорных отношениях с Подрядчиком. Подробную информацию о перечне партнеров Подрядчика Заказчик вправе запросить у уполномоченного представителя Подрядчика в чате мессенджера по Объекту, в соответствии с п. 11.3.1. Договора.
1.17.  Заключая настоящий Договор, Заказчик гарантирует, что имеет полный объем прав владения, пользования и распоряжения Объектом, по которому проводятся ремонтные Работы. В случае образования у Заказчика задолженности по оплате работ, при условии, что Заказчик по договору и Собственник объекта разные физические лица, не связанные между собой законным основанием,
Подрядчик имеет право перевести задолженность по оплате долга на Собственника объекта.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.    Стоимость Договора составляет _____________________________________ (_______________________________________________________________________________________________________________), в том числе НДС 1%, в размере _____________________________________ (_______________________________________________________________________________________________________________).
2.1.1.   Стоимость в п. 2.1. Договора указана без скидки, ее размер, условия предоставления указаны в п. 2.1.2., 2.1.3., 6.9. Договора и Смете (Приложение № 1). Стоимость Договора может быть увеличена при подписании Сторонами Приложения № 5 (расходные и черновые материалы) и/или Приложения № 6 (чистовые материалы) к Договору.Общая стоимость Договора определяется суммой подписанных сторонами Приложений к Договору (№1, №5, №6).
2.1.2.   Подрядчик предоставляет Заказчику скидку на выполненные работы, предусмотренные Сметой (Приложение № 1 к Договору), по факту их полного выполнения при условии отсутствия задолженности по оплате у Заказчика.
2.1.3.   Размер скидки устанавливается в Смете, при условии выполнения Работ Подрядчиком в полном объеме, согласованном в Приложении № 1 к Договору. Размер и сумма скидки учитывается Подрядчиком в последнем Акте выполненных работ. По соглашению сторон последний Акт выполненных работ может быть уменьшен на сумму скидки. В случае превышения суммы скидки над стоимостью последнего Акта выполненных работ, порядок расчета согласовывается Сторонами дополнительно.
2.2.    Окончательная стоимость выполненных Работ по настоящему Договору определяется суммой всех оплаченных Актов выполненных Работ.
2.3.    В случаях, когда стоимость отдельных видов Работ по согласованию сторон уточняется в процессе проведения ремонтных Работ, стоимость Работ по настоящему Договору определяется с учетом указанных и согласованных уточнений.
2.4.    Использование Подрядчиком материалов (приложения № 5,6) подтверждается актами выполненных работ в соответствии с главой 5 Договора.
2.5.    В случае подписания Сторонами Приложений № 5, 6 по Договору, Заказчик оплачивает их полную стоимость.
2.6.    Бонусная программа. При оплате каждого Акта выполненных Работ по настоящему Договору Заказчику начисляются бонусы в соответствии с условиями Бонусной программы Подрядчика (п. 1.14. Договора). Начисленные бонусы могут быть использованы Заказчиком для получения скидок или привилегий у Партнеров Подрядчика (п. 1.16. Договора). Условия начисления и использования бонусов Заказчик вправе уточнить у уполномоченного представителя Подрядчика в чате мессенджера по Объекту, в соответствии с п. 11.3.1. настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.
3.1.2. До начала выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору передать Подрядчику подписанную Смету (Приложение № 1) и Техническое задание.
3.1.3. Передать Подрядчику документацию, указанную в п. 1.11. Договора, в срок не позднее 2 календарных дней после подписания Договора. Вся документация должна соответствовать существующим строительным нормам и правилам. При предоставлении Заказчиком несоответствующих чертежей, вследствие чего по ним произошло некачественное выполнение работ, Подрядчик не несет ответственность за качество выполненных работ. В случае проведения дополнительных работ по причине предоставления Заказчиком некачественной проектной документации, вся стоимость данных работ оплачивается Заказчиком отдельно по предоставлению Подрядчиком обоснованного расчета суммы, потраченной на исправление работ.
3.1.4. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, а именно: 3.1.4.1. Передать Подрядчику полный комплект ключей, обеспечивающих беспрепятственный доступ на Объект, при подписании Акта о передаче Объекта (Приложение № 4) для выполнения ремонтных работ.
3.1.4.2. Предоставить Подрядчику доступ на Объект ежедневно с 9-00 до 19-00.
3.1.4.3. Предоставить Подрядчику помещения/комнату/часть комнат на территории Объекта Заказчика, необходимые для складирования материалов, инструментов, приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика, необходимого для выполнения им Работ по настоящему Договору.
3.1.4.4. Заказчик обязан в течение всего срока выполнения Работ обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ грузового и легкового транспорта к месту нахождения Объекта, в том числе на территории с пропускным режимом, а также на сам Объект и совершать иные действия, направленные на обеспечение такого доступа (возможность подъезда к Объекту, получение необходимых согласований от третьих лиц и пр.).
3.1.5. Не вести никаких неофициальных переговоров с рабочими, неуполномоченными представителями Подрядчика, привлеченными Субподрядчиками или третьими лицами. Не привлекать таковых, для Работ, не предусмотренных настоящим Договором или в нарушение настоящего Договора.
3.1.6. При использовании в работах материалов Подрядчика, согласовать условия Приложения № 5, № 6 к Договору.
3.1.7. В случае самостоятельной закупки Заказчиком материалов в течение 3-х дней с даты подписания Приложения № 4 к Договору, предоставить материалы, которые будут использоваться при выполнении ремонтных работ. В случае самостоятельной закупки Заказчиком материалов ненадлежащего качества, после подписания Акта приемки выполненных Работ и отсутствия в Акте Замечаний о недостатках с его стороны, Подрядчик не отвечает за качество выполненных ремонтных Работ и не несёт гарантийных обязательств по ним перед Заказчиком. При этом Заказчик самостоятельно несет ответственность за качество выполненных Работ из предоставленных им материалов.
3.1.8. Принять с участием представителя Подрядчика выполненные Работы и подписать Акт (-ы) приёмки выполненных Работ, в соответствии с условиями Договора.
3.1.9. Заказчик обязан подготовить Объект к выполнению работ, а именно: накрыть полы, мебель собственными силами, вывезти имущество, которое может препятствовать нормальному ходу выполнения Работ Подрядчиком. Ответственность за целостность упаковки и сохранность вещей на объекте несет Заказчик. В случае если по согласованию Сторон подготовку объекта к ремонтным работам осуществляет Подрядчик, Заказчик обязан проверить качество такой подготовки перед началом выполнения работ. После проверки Заказчиком качества подготовки объекта и отсутствию претензий к Подрядчику, ответственность за сохранность мебели и иного имущества, не используемого в Работе на Объекте, несет Заказчик.
3.1.10. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика обо всех претензиях, связанных с гарантией и наличием недостатков в выполненных работах.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и не влияя на срок сдачи данных Работ.
3.2.2. Заказчик имеет право заменить ответственного производителя работ, в любое время по обращению к Подрядчику.
3.2.3. Заказчик не вправе уступать третьим лицам требования, возникшие у него из настоящего Договора, без письменного согласия Подрядчика.
3.3. С момента передачи Объекта Заказчиком по Акту приема-передачи Объекта (Приложение №4) и до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение №3), в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора, Заказчик не вправе проводить какие-либо работы на Объекте без письменного согласования с Подрядчиком. В случае несоблюдения данного условия Подрядчик не несет ответственности за качество выполненных им Работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных п. 4.12. Договора.
3.4. При выполнении Подрядчиком Работ в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика, Заказчик не вправе в дальнейшем предъявлять претензии Подрядчику по причине несоответствия результата работ Техническому заданию.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы по настоящему Договору как собственными, так и привлечёнными силами, средствами из материалов надлежащего качества в соответствии с обязательными нормами и правилами, установленными соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные п. 5.5 настоящего Договора.
4.1.2. Подрядчик обязуется по условиям настоящего Договора выполнить ремонтно-строительные работы на Объекте и представить Заказчику Акты выполненных работ.
4.1.3. Подрядчик при выполнении Работ обеспечивает соблюдение необходимых Мероприятий по технике безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ.
4.1.4. Проводит ремонтные работы, соблюдая Закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2016 г.), Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».
4.1.5. Подрядчик уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ (этапа Работ).
4.1.6. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
если заказчик не оплачивает выполненные работы по промежуточным (поэтапным) актам.
4.1.6.1. Если Заказчик, несмотря  на предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 4.1.6. настоящего Договора, в разумный срок (не более 7 календарных дней) не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию, не произведет оплату по выполненным работам, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
4.1.7. После получения уведомления о выявленных недостатках в выполненных работах, Подрядчик должен в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Подрядчик производит устранение выявленных дефектов Работы только при наличии установленной вины со своей стороны.
4.1.8. При выполнении Работ из материалов Заказчика, Подрядчик по прямому указанию Заказчика, в соответствии с п. 11.3.1. Договора, обязуется осуществить приемку материалов на Объекте. При обнаружении непригодности и/или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов предупредить Заказчика об этом и до получения от него указаний (о применении таковых или замене) приостановить выполнение Работ. Подрядчик уведомляет Заказчика о непригодности материалов, в соответствии с п. 11.3.1 Договора.
4.2. Подрядчик гарантирует:
гарантийный срок на результаты Работ – 1 (один) год с момента направления Подрядчиком гарантийного письма;
гарантийный срок на использованные Подрядчиком материалы определяется их продавцом или изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
гарантийные обязательства не распространяются на отделку стен и потолков в новых домах с помощью красок, декоративных штукатурок и иного. Претензии в связи с появлением трещин, связанных с усадкой дома, не принимаются. Гарантия не распространяется на повреждения лакокрасочных покрытий, а также обои, декоративные и любые другие финишные покрытия, вызванные любым механическим воздействием или третьими лицами.
Подрядчик предоставляет Заказчику расширенную гарантию на выполненные Работы – до 3 (трех) лет при условии использования при выполнении работ материалов, приобретенных с привлечением Подрядчика, согласно Приложениям № 5, 6 к Договору. Расширенная гарантия также оформляется гарантийный письмом.
качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Производство шпаклевочных работ в соответствии с параграфом 7.3, таблицы 7.5, Категория качества поверхности – К3, СП 71.13330.2017, если иное не указано в Смете (Приложение № 1 к Договору).
4.3. Подрядчик вправе: 
4.3.1. Выполнить работы из материалов Заказчика. При использовании материалов Заказчика их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных Работ.
4.3.2. Для выполнения Работ и/или оказания услуг (спец-монтажа) по настоящему Договору Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков.
4.3.3. Подрядчик вправе увеличивать установленную Договором цену в случае существенного возрастания более чем на 10% стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора. Данное условие распространяется также на работы по спец-монтажу.
4.3.4. В случае нарушения Заказчиком условий по оплате работ свыше 7 (Семи) календарных дней, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, не приступать к следующему этапу работ до полной оплаты задолженности с обязательным уведомлением Заказчика. При этом срок выполнения работ, указанный в п.5.5.2. настоящего Договора, увеличивается на срок неоплаты работ Заказчиком. Изменение сроков работ по данному основанию не влечет ответственность Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.
4.3.5. Подрядчик имеет право на фото- и видеосъемку объекта без указания персональных данных Заказчика в течение срока действия Договора и в течение 2 (двух) календарных месяцев после прекращения действия Договора. За Подрядчиком закрепляется право на публикацию фото- и видеоматериала с объекта Заказчика в печатных и интернет-изданиях (без указания адреса Объекта и имени Заказчика).
4.4. В случае, если Заказчик оставляет за собой решение производить Работы из непригодных и/или некачественных материалов, ответственность за результат Работ и его последствия лежат на Заказчике.
4.5. Обязанность по уборке и выносу мусора после проведенных демонтажных Работ от лестничной клетки до мусорного контейнера лежит на Заказчике.
4.5.1. Заказчик может собственными силами произвести уборку или вынос мусора, а также заказать контейнер. Если уборка, вынос мусора и заказ контейнера производится силами Подрядчика, Стороны руководствуются действующим Прейскурантом на виды Работ и оплата производится согласно Прейскуранту (Приложение №2).
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
5.1. Подрядчик в течение 5 календарных дней с момента завершения Работ (этапа Работ), представляет Заказчику Акт (-ы) выполненных Работ.
5.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется путем подписания промежуточных Актов выполненных Работ.
5.3. Заказчик в течение 3-х календарных дней со дня получения Акта (-ов) выполненных Работ (этапа Работ) подписывает их и возвращает Подрядчику или направляет мотивированный отказ в случае выявления недостатков Работ.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта (-ов) выполненных Работ составляется двусторонний Акт разногласий. После чего Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан исправить выявленные со стороны Заказчика недочёты и повторно направить Акт (-ы) о приёмке выполненных Работ, если иной срок не будет согласован сторонами. Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта, подписать его или дать мотивированный отказ от его подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа со стороны Заказчика, Акт считается принятым Заказчиком.
5.4.1. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ, в Акте проставляется соответствующая отметка Подрядчиком и указываются обстоятельства отказа. При этом Акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке, в соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ.
5.4.2. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ.
5.4.3. Выполненные Подрядчиком дополнительные работы считаются согласованными сторонами и принятыми в случае их оплаты Заказчиком.
5.5. Срок выполнения работ:
5.5.1. Дата начала: с даты подписания акта приема-передачи Объекта для выполнения ремонтных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).
5.5.2. Дата окончания: в течение  (рабочих) дней с даты подписания акта приема-передачи Объекта (Приложение № 4 к настоящему Договору).
5.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке изменить срок работ, указанный в п.5.5. настоящего Договора, в случае наступления независящих от Подрядчика обстоятельств, но не более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней. При этом Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика посредством направления текстового сообщения, согласно п. 11.3.1. Договора. Срок работ, указанный в п. 5.5. настоящего Договора, продлевается на соответствующее количество дней.
5.7. Срок выполнения работ, указанный в п. 5.5., приостанавливается в случаях:
до момента получения от Заказчика указаний в соответствии с п. 4.1.6. Договора;
предъявления Заказчиком претензии к качеству Работ в период их выполнения Подрядчиком и до момента рассмотрения претензии и урегулирования возникших разногласий;
приемки очередного этапа Работ и/или результата Работ (на период с даты уведомления Заказчика о готовности этапа Работ и/или результата Работ к приемке, а именно с момента выставления Подрядчиком Акта выполненных работ посредством использования мессенджера WhatsAPP по Объекту, согласно п. 11.3.1. Договора, до даты подписания Заказчиком соответствующего Акта выполненных работ);
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства по совершению платежей, предусмотренных настоящим Договором.
Изменение сроков, в соответствии с настоящим пунктом, не влечет ответственности Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.
5.8. Сроки выполнения Работ, предусмотренные п. 5.5. Договора, могут быть изменены, путем обмена текстовыми сообщениями в чате мессенджера WhatsApp по Объекту, в соответствии с п. 11.3.1. Договора. В случае направления представителем Подрядчика сообщения, содержащего предложение или утверждение об изменении сроков выполнения работ, предусмотренных п. 5.5. Договора, и получения положительного или отсутствия отрицательного текстового сообщения в ответ со стороны Заказчика, срок выполнения работ изменяется в зависимости от контекста сообщений Сторон.
5.9. Срок сдачи ремонтных Работ может быть продлён в одностороннем порядке Подрядчиком в случае несвоевременного предоставления Заказчиком строительных или иных сопутствующих материалов Подрядчику, не допуску на Объект специалистов Подрядчика, не своевременного финансирования со стороны Заказчика. В данном случае, в течение 3 (трех) дней с момента наступления обозначенных событий, составляется односторонний Акт, в котором указываются причины продления и окончательный срок сдачи Работ.
5.10. В случае изменения объема и/или перечня работ по желанию Заказчика или по объективной необходимости, срок завершения работ на Объекте изменяется в соответствии с усмотрением Подрядчика, о чем Подрядчик извещает Заказчика посредством сообщения в соответствии с п. 11.3.1 настоящего Договора (в том числе путем предоставления на утверждение Сметы и Дополнительного соглашения по стоимости и срокам производства работ). В случае если Заказчик в течении 2 календарных дней не согласовывает Смету или сроки производства работ, Подрядчик вправе приостановить производство работ на Объекте, что не будет является простоем со стороны Подрядчика.
5.11. Срок выполнения Работ по настоящему Договору, определенный в п. 5.5.2. Договора, может быть приостановлен по письменному заявлению Заказчика с описанием причины приостановки сроков Работ. В случае, если такая приостановка длится более 1 (одного) месяца, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, без применения к Подрядчику каких-либо штрафов, пеней и санкций.
5.12. По факту выполнения всего объема работ, с учетом дополнительных работ, не учтенных в Смете (Приложение № 1), Подрядчик вправе направить Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3 к Договору).
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные Работы за каждый этап по факту его выполнения.
6.2. Приемка выполненных Работ производится на основании подписанных Сторонами Актов выполненных Работ (этапов работ). В случае оплаты поэтапного акта выполненных работ Заказчиком без проведения приемки выполненных работ и подписания акта, работы считаются принятыми без замечаний.
6.3. Оплата Заказчиком принятых Работ производится в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Актов о приёмке выполненных Работ в размере 100% (сто процентов) оплаты от стоимости по Актам указанным в п. 6.2.
6.4. Оплата за выполненные работы производится в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика, либо наличной - в кассу Подрядчика.
6.5. В случае безналичного расчета обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ будет считаться исполненным c даты зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
6.6. Дополнительные Работы и затраты, не предусмотренные Сметой, необходимость осуществления которых установлена Подрядчиком, или согласована Сторонами, не могут являться причиной отказа Заказчика от оплаты Подрядчику стоимости Работ сданного Объекта.
6.7. Окончательный расчёт по Договору производится Заказчиком не позднее 3 (трёх) календарных дней после завершения Подрядчиком всех объемов Работ, включая устранение выявленных недостатков, что оформляется соответствующими Актами приёмки.
6.8. Стороны согласны в том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положение п.1 статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяется.
6.9. В случае предоставления Подрядчиком скидки на работы, скидка рассчитывается и подлежит учету в последнем Акте о приёмке выполненных Работ (последний этап работ по Договору) и при условии осуществлении всех Работ согласно (Приложению №1) Смета.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны по Договору несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости незавершенных Работ по настоящему Договору.
7.3. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от договорной цены этапов Работ за каждый день просрочки сроков выполнения Работ, но не более 10% (десять процентов) от стоимости незавершенных Работ.
7.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия Работ по Акту приёмки Работ:
7.4.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков;
7.4.2. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
7.4.3. отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. При этом Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика не позднее 7 (семи) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора, а также предоставить Подрядчику доступ на Объект для составления Акта о приемке выполненных работ на момент расторжения настоящего Договора, а также предоставить Подрядчику возможность забрать с Объекта принадлежащие ему инструменты, оборудование.
7.4.4. Заказчик вправе самостоятельно (или с помощью третьих лиц) устранить недостатки выполненных работ только после предварительного обращения к Подрядчику об устранении недостатков и при условии их не устранения подрядчиком в течение необходимого срока. В случае самостоятельного (или с помощью третьих лиц) устранения недостатков без предварительного обращения к Подрядчику, Заказчик не вправе требовать денежную компенсацию за их устранение.
7.4.5. Работы и затраты, произведенные на момент получения уведомления от Заказчика, не могут являться причиной отказа Заказчика от оплаты Подрядчику стоимости Работ, выполненных на Объекте. Окончательный расчет за выполненные Работы по Договору, Заказчик обязан произвести не позднее 3 (трех) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком Акта выполненных Работ.
7.5. За нарушение предусмотренных Договором сроков оплаты Работ Заказчик по требованию Подрядчика оплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. В случае задержки Заказчиком приемки очередного этапа Работ и/или внесения очередного платежа по настоящему Договору, Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ, и такая приостановка не будет являться просрочкой исполнения обязательств Подрядчика.
7.6. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
7.7. В случае уклонения Заказчика от принятия результата выполненной Работы, которое повлекло просрочку сдачи такого результата выполненной Работы, то риск случайной гибели результата Работы признается перешедшим к Заказчику в момент, когда такая приемка должна была состояться.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, режим КТО, пожар, стихийные бедствия, военные операции любого характера, блокады, запрет на экспорт или импорт, забастовки, гражданские волнения, задержки вследствие аварии или неблагоприятных погодных условий, эпидемии, пандемии, чрезвычайные ситуации, в том числе в сфере здравоохранения. К обстоятельствам непреодолимой силы также относится введение органами государственной и муниципальной власти ограничительных мер в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (2019- nCoV).
8.2. Если одна из Сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, она должна уведомить об этом противоположную Сторону в письменном виде (с приложением подтверждающих документов от компетентных государственных органов) в течение 3-х дней с даты их наступления. Стороны обязаны нести все обязательства по настоящему Договору после окончания действия причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае не уведомления в указанный срок, Сторона лишается права ссылаться на действие указанных
обстоятельств.
8.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой Стороны. Срок исполнения обязательств, при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
9.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
9.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме.
9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.5. Основанием для одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору Подрядчиком является:
несвоевременное предоставлением Заказчиком помещения для проведения Работ в течение 7 (семи) календарных дней с утвержденной даты начала Работ;
несвоевременное предоставление Заказчиком строительных или иных сопутствующих материалов для выполнения Работ в течение 7 (семи) календарных дней;
не допуск сотрудников-специалистов Подрядчика на объект Заказчика в течение 3 (трех) дней;
требование Заказчика произвести Работы, не соответствующие нормам ГОСТ, СНиП, законодательства.
не выполнение Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ свыше 7 (семи) рабочих дней с даты выставления Подрядчиком Акта (-ов) выполненных работ;
не выполнение Заказчиком обязательства по приемке выполненных работ свыше 7 (семи) рабочих дней с даты выставления Подрядчиком Акта (-ов) выполненных работ;
нарушение Заказчиком п. 3.1.5 настоящего Договора;
вмешательства Заказчика в процесс Работ, вследствие которых сотрудники Подрядчика не могут выполнять работы в рабочем режиме согласно условиям Договора;
если Заказчик, предупрежденный Подрядчиком о непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование или техническую документацию;
если Заказчик, предупрежденный Подрядчиком о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работы, не изменит указаний о способе выполнения работы;
если Заказчик, предупрежденный Подрядчиком об иных независящих от подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполненной работы, либо создающих невозможность завершения ее в срок, не примет необходимых мер для  устранения обстоятельств, грозящих ее годности либо завершении работы в срок;
неисполнение Заказчиком п. 3.1.2. Договора;
уклонение Заказчика от подписания Акта приема-передачи Объекта (Приложение №4) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, не применяя к Подрядчику каких-либо штрафов, пеней и санкций.
9.5.1. Подрядчик направляет Заказчику уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям п. 9.5, в соответствии с п. 11.3.1 настоящего Договора. Сроки выполнения работ приостанавливаются с момента направления уведомления до момента прекращения Договора. Договор прекращается через 3 (три) календарных дня с момента направления уведомления в соответствии с п. 11.3.1 настоящего Договора.
9.6. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае:
9.6.1. Передачи Объекта для выполнения ремонтных Работ Заказчиком третьим лицам без предварительного (за 14 календарных дней) письменного уведомления об этом Подрядчика, а равно – передача денежных средств за выполнение ремонтных Работ, которые являются предметом настоящего договора третьим лицам, в том числе Работникам Подрядчика, не являющимся материально ответственными лицами, выполняющими обязанности бухгалтера-кассира, без уведомления об этом Заказчика. При этом он не будет нести никакой материальной ответственности (штраф, пеня, потерянная прибыль и выгода) перед Заказчиком.
9.6.2. Отказа Заказчика выполнить требование Подрядчика увеличения установленной Договором цены в случае существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком согласно Приложению №5, 6 настоящего Договора, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора.
9.7. В случае наступления указанных в п.9.5. обстоятельств, Подрядчик направляет Заказчику требование о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым в течение 7 (Семи) календарных дней с момента направления уведомления. Сроки выполнения работ приостанавливаются с момента направления требования до подписания соглашения о расторжении либо вступления в силу решения суда о расторжении Договора.
9.8. Подрядчик вправе обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении настоящего Договора. Сроки выполнения работ приостанавливаются с момента направления требования до вступления в силу решения суда о расторжении Договора.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. Претензионный порядок разрешения споров и разногласий является обязательным. Срок ответа на претензию должен составлять не более 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров (претензионной работы) спорных вопросов, споры разрешаются в Дорогомиловском районном суде г. Москвы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания его срока.
11.1.1. Обязательства Сторон прекращаются с окончанием срока действия настоящего Договора.
11.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
11.3. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования, а также использовать факсимиле на иных необходимых документах, являющихся обязательными и необходимыми при заключении и выполнении условий настоящего Договора. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. При уклонении от подписания документов Заказчиком, Подрядчик имеет право направить данные документы почтой РФ, курьером по адресу регистрации при этом отсутствие возврата документов для Подрядчика будет считается сторонами надлежащей передачей и принятием со стороны Заказчика.
11.3.1. Стороны ведут деловую переписку в официальном чате мессенджера “WhatsAPP”, в специально созданной группе по Объекту, для решения оперативных вопросов, передачи документов, Актов, Приложений, спецификаций, уведомлений, фото, видео и иной информации. Стороны признают, что данная переписка может быть предъявлена в суде в качестве доказательства. Состав группы согласовывается сторонами.
11.4. Вся переписка, документы, уведомления, Акты, которые используются и оформляются во исполнение данного договора, могут быть направлены контрагенту почтой, курьером, в официальном чате мессенджера WhatsAPP. Стороны договора признают, что все вышеперечисленное и другие документы, оформленные надлежащим образом и отправленные в официальный чат мессенджера WhatsAPP, будут иметь такую же юридическую силу, что и документация, составленная в письменной форме, и могут использоваться в качестве доказательств. В случае изменения реквизитов и адресов, сторона Договора, у которой произошли изменения, обязана в течение 2 (Двух) рабочих дней известить другую сторону. В случае не надлежащего исполнения данного обязательства вся ответственность за последствия лежит на стороне, не исполнившей данное обязательство.
11.5. Заказчик, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даёт согласие Подрядчику на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) в документальной (на материальных, в том числе бумажных носителях) и электронной форме, предоставленных Заказчиком Подрядчику персональных данных в целях: обеспечение соблюдения требований гражданского законодательства, включая законодательства в области персональных данных; проведение консультаций; обеспечение исполнения обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Договору (включая коммуникацию с Заказчиком, передачу информации контрагентам и контролирующим структурам, контроль за качеством работы Подрядчика, сотрудников Подрядчика, контрагентов Подрядчика).
Срок действия согласия начинается с даты подписания настоящего Договора. Согласие выдано бессрочно. Согласие может быть отозвано в любой момент путём направления в адрес Подрядчика либо предоставления уполномоченному сотруднику Подрядчика письменного отзыва согласия, либо иным предусмотренным действующим законодательством способом.
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1) Приложение № 1: Смета;
2) Приложение № 2: Прейскурант на виды Работ;
3) Приложение № 3: Акт сдачи-приемки выполненных работ;
4) Приложение № 4: Акт приема-передачи Объекта.
5) Приложение № 5: Расходные и черновые материалы.
6) [bookmark: _Hlk187672812][bookmark: _Hlk140656672][bookmark: _Hlk140657290]Приложение № 6: Чистовые материалы.
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__________________ /Подрядчик/                                             _____________________ /Заказчик/
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__________________ /Подрядчик/                                             _____________________ /Заказчик/
